Краткая инструкция для «перепланировщиков»

Простая перепланировка

Если в рассматриваемой квартире:

- Переставлена сантехника в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь;

- Переставлены нагревательные (отопительные) и газовые приборы;

- Разобраны ненесущие перегородки;

- Устроены проемы в ненесущих перегородках;

- Заделаны дверные проемы в перегородках и несущих стенах;

- Устроены перегородки без увеличения нагрузок на перекрытия,

Для ее оформления вам нужно:

1. В БТИ заказать технический паспорт, поэтажный план, экспликацию на вашу квартиру;

2. На увеличенной копии (в 2х экз.) поэтажного плана БТИ выделить красным то, что изменено. Например, ту стенку, которую снесли, или передвинутый унитаз;

3. Получить выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета в ЕИРЦ;

4. Нотариально заверить правоустанавливающие документы (свидетельство о собственности, договор купли-продажи и др.);

5. Заполнить заявление установленного образца в Мосжилинспекции (МЖИ);

6. Сдать в «одно окно» МЖИ в вашем районе вышеперечисленные документы.

Согласование по эскизу:

| Наименование действия | Сроки* | Стоимость (руб.)* |
| --- | --- | --- |
| Получение документов БТИ | 20 дней | 1000 (без вызова техника), 2000 (с техником) |
| Выписка и копия финансово-лицевого счета в ЕИРЦ | до 10 дней | бесплатно |
| Решение Мосжилинспекции | 45 дней | бесплатно |
| Согласование вашей перепланировки специализированной компанией-посредником | 1-3 месяца | От 5 000 до 80 000 |

Сложная перепланировка

Если в квартире:

- Остеклены лоджии и балконы;

- Установлены кондиционер, антенна, защитные сетки и т.п.;

- Изменены материалы и пластика внешних конструкций, балконов и лоджий;

- Установлены бытовые электроплиты взамен газовых;

- Заменено и (или) установлено дополнительное оборудование (инженерное, технологическое) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей;

- Если квартиры объединены по горизонтали или вертикали;

- Устроены перегородки (с увеличением нагрузок) и несущие стены;

- Изменены конструкции полов (с увеличением нагрузок);

- Пристроены лоджии, балконы;

- Созданы, ликвидированы, изменены формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах);

- Объединены лоджии (балконы) с внутренними помещениями.

Для ее согласования чаще всего требуются:

- технический паспорт БТИ  (обязательно не старше одного года);

- выписка из домовой книги;

- удостоверенная копия финансово-лицевого счета;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов;

- проект перепланировки квартиры и техническое заключение (ТЗК) о допустимости и безопасности произведенных ремонтно-строительных работ, который подготавливает компания, имеющая официальную лицензию на проектирование, например МНИИТЭП, Мосжилниипроект;

- положительное заключение Роспотребнадзора (СЭС);

- разрешение АПУ (архитектурно-планировочное управление);

- положительное заключение авторов проекта дома (если это дом 70х гг.) или Моспроекта;

- разрешение Пожнадзора ГУ МЧС;

- согласование с балансодержателем помещения (ДЭЗ) и др. документы.

Согласование по проекту:

| Наименование действия | Сроки* | Стоимость (руб.)* |
| --- | --- | --- |
| Получение документов БТИ | 20 дней | 1000 (без вызова техника), 2000 (с техником) |
| Выписка и копия финансово-лицевого счета в ЕИРЦ | до 10 дней | бесплатно |
| Проект и техническое заключение проектной организации типа МНИИТЭПа | 30 дней | От 12 000 за проект и от 15 000 за ТЗ |
| Разрешения ДЭЗ, СЭС, Пожнадзор | по 20 дней | По 2500 ( в т.ч. зависит от площади кв-ры) |
| Разрешение АПУ | 45 дней | 5000 |
| Решение Мосжилинспекции | 45 дней | бесплатно |
| Вызов техника и получение нового плана БТИ | 25 дней | 2000 |
| Согласование вашей перепланировки специализированной компанией | от 2 месяцев | От 80 000 до 300 000 |

Что категорически запрещено менять в квартире?

- Все, что затруднит доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам; что нарушит прочность, устойчивость несущих конструкций здания.

- Все, что предусматривает ликвидацию, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции, а также увеличивает нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из тяжелых материалов и т.п.

- Запрещается переносить батареи на остекленные балконы, монтировать «теплый пол», используя системы водоснабжения и отопления, устраивать камины в панельных домах, располагать кухни и санузлы над/под жилыми комнатами соседей, объединять кухню и жилую комнату при газовой плите.

# Какие законы и постановления нужно знать?

- Жилищный Кодекс РФ (гл.4)

- Постановление Правительства Москвы от 8.02.2005 г. № 73-ПП «О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы» и приложения к нему;

- Постановление Правительства Москвы от 25.09 2007 г. N 831-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП и приложения к нему.

- Постановление Правительства Москвы № 883-ПП от 15.11.2005г.

- Строительные нормы и правила (СНиП);

- Кодекс РФ об административных нарушениях (статья 7.21).

*Сроки и цены даны ориентировочные.